FENASBAC TI  |  Relatório de Projetos e Sistemas · Sprint S19

RELATÓRIO DE PROJETOS E SISTEMAS — TI

Sprint S19 · 14/09/2026 – 28/09/2026

Próxima Sprint: S20 · 28/09/2026 – 12/10/2026

Coordenação de TI — Lenita Costa · 28/09/2026

1.  SUMÁRIO EXECUTIVO

A Sprint S19 (14/09 a 28/09/2026) encerrou com 22 entregas concluídas entre os 50 itens movimentados em onze frentes. A sprint foi marcada por um forte trabalho de governança e segurança, com destaque para a correção de configurações críticas de acesso e a consolidação de documentos estruturantes. Destaques do período:

Em uma frase: foi uma sprint de fundação. O maior esforço esteve em governança e segurança (a correção de um furo de assentos pagos no Atlassian, a matriz de responsabilidades sobre plataformas e a consolidação do termo do Conecta com o jurídico), acompanhado da entrega de acesso remoto seguro por área (VPN e VNC) e da evolução do dashboard do Conecta. O detalhamento de cada frente está na seção 4.

Ponto de atenção da sprint: a Onda 1 do NordPass no Financeiro avançou na preparação (participantes, licenças, permissões), mas a execução com os usuários depende do treinamento agendado para 30/09. A frente de padronização dos boards do Jira foi planejada em detalhe e inicia na próxima sprint.

2.  STATUS GERAL DAS OPERAÇÕES

| 22 Entregas concluídas | 28 Chamados SDesk | 11 Frentes | 71% Chamados resolvidos | 05/10 Onboarding André |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dos 50 itens da sprint, 22 foram concluídos. Boa parte dos itens em aberto é trabalho estrutural de ciclo longo puxado para a sprint (a padronização dos boards do Jira, com nove subtarefas, e as etapas finais da Onda 1 do NordPass, que dependem do treinamento). O que estava previsto para fechar como execução fechou, com destaque para a governança de acessos, o Conecta e o TechOps.

No atendimento, o Service Desk registrou 28 chamados no período, com 20 concluídos dentro da sprint (71%). Os chamados em aberto estão, na maioria, em andamento ou bloqueados por dependência de terceiros (a implementação do site Lift Learning e o reajuste do seguro de vida), com o status Bloqueado pausando o SLA nesses casos. Não houve incidente crítico não tratado no período.

3.  DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO POR FRENTE

A distribuição do esforço da TI por frente, com base nas entregas concluídas no período, para dar visibilidade de onde a área investiu o seu tempo.

| Frente | Entregas | Distribuição do esforço |
| --- | --- | --- |
| Processos / Governança | 7 (32%) | ██████░░░░░░░░░░░░░░ |
| Conecta | 4 (18%) | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| TechOps (VPN/VNC) | 4 (18%) | ████░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Outras frentes | 3 (14%) | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| FenasHub | 2 (9%) | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Site Fenasbac.br | 2 (9%) | ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |

Leitura da sprint: o esforço se concentrou em Processos e Governança (a maior fatia, com a correção do Atlassian, a matriz de responsabilidades e o termo do Conecta), seguido do Conecta e do TechOps. As frentes de plataforma e IA aparecem com poucas entregas fechadas porque tiveram, neste período, mais trabalho de definição e alinhamento do que de execução mecânica.

4.  DETALHAMENTO POR PROJETO

4.1 Governança e Segurança de Acessos

Frente de maior peso da sprint. Foi identificada e corrigida uma configuração da organização Atlassian que concedia automaticamente assentos pagos (Jira, Confluence e agente do Service Desk) a qualquer novo usuário do domínio, um furo de custo e de segurança. A correção foi aplicada na origem e verificada como prospectiva, sem remover acesso de nenhum usuário atual. Foi também consolidada a Matriz de Responsabilidades sobre Plataformas, definindo o que é responsabilidade da TI e o que é da área, por categoria de ferramenta.

4.2 Conecta

Foram concluídas a maior granularidade das informações no dashboard, a exportação de dados por perfil com governança, e a análise e auditoria dos casos de validação manual do Clube F, que gerou o diagnóstico da causa raiz: a base de sócios contribuintes não veio nas planilhas das regionais na integração. Foi liberado o acesso de ponto focal para o auditor Tadeu acompanhar. O Termo de Adesão foi consolidado com o retorno do jurídico e da auditoria e aprovado pela Diretoria; o próximo passo é o envio aos diretores executivos das regionais.

4.3 TechOps e Infraestrutura

Concluída a implementação de VPN e VNC para o acesso remoto seguro das áreas de Inovação Aberta, Parcerias Estratégicas e Consultoria/Gestão. A frente de acesso remoto por área segue o roteiro setor a setor definido no início do ciclo.

4.4 FenasHub

Avançaram o estudo de comportamento dos filtros do Airtable para replicação e a inclusão do vínculo institucional no formulário. O modelo de perguntas de governança do FenasHub foi disponibilizado às áreas para preenchimento, como insumo para fechar a política de acesso.

4.5 Site Fenasbac.br

Foram entregues novos blocos da página comemorativa dos 60 anos: o grid de selos e ícones e o bloco de vídeo, dando continuidade à evolução da página institucional.

4.6 NordPass — Onda 1 Financeiro

A Onda 1 do NordPass no Financeiro avançou na preparação: definição dos participantes e da ordem das áreas, validação e ativação das licenças, e organização das permissões por menor privilégio. As etapas de execução com os usuários (envio de convites, ativação de MFA, migração de senhas e treinamento) estão programadas a partir do treinamento inicial, agendado para 30/09.

4.7 Fenasbac IA

O próximo passo definido é o alinhamento com a Diretoria sobre o escopo da PoC junto à startup. Os demais desdobramentos permanecem no backlog até esse alinhamento.

4.8 Analytics

Avançou o entendimento de como capturar os dados de comportamento da área logada do Fenasbac.com.br, insumo para o dashboard de métricas do funil, que segue em construção.

5.  PONTOS DE ATENÇÃO

| Ponto de atenção | Impacto | Dependência / Ação |
| --- | --- | --- |
| Onda 1 NordPass — execução | Migração de senhas não iniciou | Treinamento com o Financeiro em 30/09 |
| Base de sócios contribuintes | Alto volume de validação manual no Clube F | Recoleta com as regionais; conversa de integração via API (Diretoria) |
| Site Lift Learning (SDesk) | Implementação parada | Bloqueado por dependência externa |
| Padronização dos boards Jira | Status e workflow ainda heterogêneos | Frente planejada; inicia na S20 |
| Termo de Adesão do Conecta | Aprovado; pronto para envio | Enviar aos diretores executivos das regionais |

Compromissos para a S20

| Frente | Compromisso | Responsável |
| --- | --- | --- |
| NordPass | Executar a Onda 1 do Financeiro após o treinamento de 30/09 (convites, MFA, migração de senhas, suporte) | Coordenação / Infra |
| Onboarding | Executar o onboarding de TI do novo colaborador (início 05/10) | Infra / Suporte |
| Jira | Iniciar a padronização de status e workflow dos boards de software | Tech Lead / Coordenação |
| FenasHub | Consolidar a governança com o retorno das áreas e avançar a integração de dados | Desenvolvimento / Coordenação |
| Conecta | Enviar o termo de adesão aos diretores executivos das regionais; tratar a recoleta dos contribuintes | Coordenação |
| Fenasbac IA | Alinhar com a Diretoria o escopo da PoC da startup | Coordenação |
| Analytics | Avançar o dashboard de métricas do funil (IO + Fenasbac.com.br) | Tech Lead |
| QSentinel | Iniciar os alinhamentos e o planejamento da PoC sobre a base histórica de programas, dentro da janela de três meses | Coordenação / Tech Lead |
| Strapi / Nexus | Retomar a implementação do site do Nexus (board Strapi), após o período de espera, a partir do chamado da Comunicação | Conteúdo / Desenvolvimento |

28 de Setembro de 2026 · Versão 1.0

Fontes: board da Sprint S19 no Jira · registro do Service Desk · registro operacional dos canais e das tarefas.