Relatório Executivo — Projetos e Sistemas · TI

Sprint S21 · 13/10 a 26/10/2026

Próxima sprint: S22 · 26/10 a 08/11/2026

Coordenação de TI — Lenita Costa · 26/10/2026

## 1. A sprint em uma frase

A S21 tirou do papel a integração da base da ASBAC Brasília: avaliamos a sincronização automática com o sistema do fornecedor, devolvemos os ajustes necessários e já sabemos exatamente o que falta para ela funcionar de ponta a ponta.

O que mais avançou: a página dos 60 anos entrou no ar e a emissão de Certificados passou a ser feita pelas próprias áreas, sem depender da TI.

Ponto de atenção: a integração só fecha quando o fornecedor criar a rota que atualiza cadastros. É condição, não há alternativa; o risco e o encaminhamento estão nos pontos de atenção.

## 2. Saúde da sprint — S20 → S21

Números absolutos, recontados com o mesmo critério nos dois períodos: itens concluídos dentro da janela de cada sprint, sem contar os agrupadores (épicos).

| Indicador | S20 | S21 | Leitura da tendência |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregas concluídas no período | 51 | 20 | A queda é de concentração e de tamanho de tarefa, não de produção. A S20 fechou muitas tarefas pequenas; a S21 priorizou a integração da ASBAC Brasília e adiou de propósito a unificação da base de dados (Fenasync), que retoma na S22. O resultado é menos itens, porém maiores, com a integração da ASBAC — um projeto grande — ainda em andamento. |
| Chamados de suporte recebidos (Service Desk) | 21 | 20 | Volume de demanda de suporte, estável. Não são entregas, é o que chegou no período. |

## 3. Frentes em destaque

Integração da base da ASBAC Brasília (Conecta).  Avaliamos o endpoint de sincronização do fornecedor e formalizamos os ajustes que faltam. É o primeiro caso de integração automática da base de uma regional: em vez de atualizar os associados na mão, o nosso sistema passa a conversar direto com o da ASBAC Brasília. A carga inicial usa uma data de corte, 01/11 — a foto da base nesse dia, com os associados ativos e seus dependentes, que serve de ponto de partida. O que ainda falta para funcionar de ponta a ponta, e o risco em torno dessa data, estão nos pontos de atenção.

Certificados operados pelas áreas.  Com a passagem às áreas concluídas entre 13 e 22/10 (guia, tutorial e gravação entregues), cada área passou a emitir e gerir os certificados por conta própria, formalizado por termo de entrega (ENT-TI-05). Remove uma dependência da TI e dá continuidade à operação.

Página dos 60 anos no ar.  Publicada em 20/10, em fenasbac.com.br/historia, com a trajetória, a galeria das regionais e os depoimentos em vídeo. Entrou no ar com uma lista de ajustes ainda a implementar, conduzida pela Comunicação, com melhorias até o fim do ano.

## 4. Panorama das demais frentes

- Expansão do Conecta (regionais): pontos focais das regionais confirmados; em 10/11, o treinamento, com a liberação do guia da plataforma e dos acessos para a operação começar a rodar.

- Engenharia: todo o código da área foi reunido num único ambiente corporativo, controlado e com histórico (22/10); monitoramento dos sistemas, para detectar quedas na hora, em implantação.

- Planejamento e governança: organização do Planejamento Estratégico 2027 em andamento (sessão com o time em 05/11).

- Roadmap de estruturação da TI: os ciclos de report e os indicadores já rodam; seguem em curso o PE 2027 e a correção de vulnerabilidades de segurança do ecossistema.

- Tech Ops e infraestrutura: nobreaks em instalação (andares 2, 5 e 7); em fechamento o levantamento das máquinas a substituir (obsoletas) ou que precisam de mais memória, com a lista a ser enviada para aprovação da diretoria até 30/10; acesso remoto seguro liberado por área.

- Intranet: redesenho em validação, com publicação prevista para a S22.

- Gestão de conteúdo dos sites (Strapi): a ferramenta que alimenta os sites; estruturação para o Lift e ajustes do Next em andamento.

- Site institucional: passamos a medir como a área logada do Fenasbac.br é usada, quantos acessam e o que acessam, base para a Comunicação acompanhar o uso e decidir melhorias.

- Cofre de senhas: onda do Financeiro concluída; a expansão para o Consórcio, adiada na sprint passada, é retomada na S22.

- QSentinel (prova de conceito de IA com governança): em definição o escopo, os indicadores de sucesso e a preparação dos dados; o desenvolvimento começa em seguida.

## 5. Service Desk — leitura estratégica

Na janela, o suporte interno foi quase todo reativo (incidentes, acessos e equipamentos) e resolvido rápido, a maioria no mesmo dia ou no dia seguinte. A camada de inteligência artificial já filtra e resolve parte dos chamados logo na entrada, então o time é acionado menos. A leitura é que a operação está estável e não é mais gargalo; o foco agora é reduzir a recorrência na origem. Volume estável em relação à S20.

## 6. O que entra na S22 (26/10 a 08/11)

- Integração da ASBAC Brasília: destravar a rota de atualização com o fornecedor (contato com o Thiago em 27/10); carga e corte da base em 01/11.

- Fenasync (unificação da base): unificar o SisFenasbac numa base única, acabando com a duplicidade. O ganho é manutenção mais simples e barata, menos risco de dado divergente e o caminho para desligar o sistema antigo. Retomamos o trabalho que ficou em espera, rumo à virada em produção.

- Ecossistema Lift: iniciar o desenvolvimento dos três sites do ecossistema — Lift Lab, Lift PAI e Lift Data.

- Sites de Inovação Aberta: publicar em produção os novos sites Nexus, Leap e Sandbox assim que a área fechar a validação.

- Cofre de senhas: finalizada a onda do Financeiro, retomamos a expansão para o Consórcio, adiada na sprint passada.

- QSentinel: fechar o escopo, os indicadores de sucesso e a preparação dos dados da prova de conceito, para então iniciar o desenvolvimento.

- PE 2027: sessão de construção com o time em 05/11; conselho em 19/11.

## 7. Pontos de atenção e decisões

As frentes abaixo estão prontas do nosso lado e dependem de terceiros para fechar. Estou conduzindo cada uma no canal próprio; se algum prazo acordado estourar, trago na próxima sprint com um pedido específico. Por ora, é para o seu radar.

| Ponto de atenção | Impacto | Decisão / ação |
| --- | --- | --- |
| A integração depende do WBC criar a rota de atualização, e a janela do corte (01/11) é apertada | Sem a rota, a integração não se sustenta: mudanças de e-mail ou telefone dos associados não entram na base e sobra retrabalho manual. E a janela é crítica — 01/11 cai no domingo, 02/11 é feriado (Finados) e 30/10 fica sem expediente. Se o WBC não se comprometer a tempo, o corte de 01/11 escorrega | Não há alternativa: o fornecedor precisa criar a rota. A coordenação entra em contato com o Thiago em 27/10 para alinhar como prosseguir e formalizar essa exigência ao WBC. Opção que a TI avalia: usar 01/11 apenas como data de referência da base e executar a carga no primeiro dia útil seguinte |
| Sites de Inovação Aberta (Nexus, Leap, Sandbox) prontos, travados em validação | Estão desenvolvidos, com o conteúdo pronto, e enviados à área em 23/10. A publicação depende do aceite, e a validação segue em ciclo: a área devolveu nova rodada de ajustes em 26/10 | Aguardando o fechamento da validação pela área (Inovação Aberta/Marketing); prazo replanejado para 28/10. A TI está pronta para publicar assim que houver o aceite |
| Página dos 60 anos: ajustes de conteúdo pendentes | A experiência ainda não é a final | No radar da TI, no backlog priorizado, aguardando a lista da Comunicação; nada recebido até aqui |